附件 B：系统交付清单

「本附件是《技术开发（委托）合同》（合同编号：XP-ZPF202606082405）的组成部分，作为 V1.0 验收依据。 包含：功能模块、安卓 APP、技术文档、培训计划、里程碑、源代码、介质形式、验收报告模板。」

文档信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同编号 | XP-ZPF202606082405 |
| 甲方 | 昆山佰泰胜精密机械有限公司 |
| 乙方 | 河南晓评信息科技有限公司 |
| 附件版本 | V1.0（2026 年 6 月） |

B.1 功能模块清单（13 个 Epic）

| # | Epic | 模块名称 | 优先级 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 | 基础设施与权限 | P0 | 用户/角色/审批/字典/系统参数 |
| 2 | E2 | 客户与销售 | P0 | 客户档案、报价、订单、合同回款 |
| 3 | E3 | 图纸与物料 | P0 | 图纸版本、多级 BOM、工艺库 |
| 4 | E4 | 扫码仓储 | P0 | APP 出入库、多仓库、批次管理 |
| 5 | E5 | 生产执行核心 | P0 | 工单、排产、扫码三码、委外下单 |
| 6 | E6 | 委外加工深化 | P0 | 7 状态机、返修闭环、自动历史价 |
| 7 | E7 | 品质管控 | P0 | 来料/FA 首件/三次元/不良品 |
| 8 | E8 | 采购管理 | P0 | 询比价、来料质检、到货提醒 |
| 9 | E9 | 财务与成本 | P0 | 应收应付、利润预警、料号成本 |
| 10 | E10 | 人事管理 | P0 | 员工档案、考勤、薪酬 |
| 11 | E11 | 报表看板 | P0 | 生产工作台、委外面板、料号面板 |
| 12 | E12 | 委外到货与品质领料协同 | P0 | 仓管扫码、品质领料 |
| 13 | E13 | 供应商协同 | P0 | 163 邮箱通知、月度对账 |

B.2 安卓端 APP 交付清单（10 个模块）

| # | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 账号密码登录、JWT 自动刷新 |
| 2 | 仓储扫码 | 入库扫码、出库扫码、到货扫码 |
| 3 | 扫码开工 | 扫码工单码 GD-、自动识别工序 |
| 4 | 扫码报工 | 录入完工数/合格数/报废数 |
| 5 | 扫码过站 | 扫码流转码 LZ-、工序交接 |
| 6 | 设备扫码 | 扫码设备码 SB-、快速选机台 |
| 7 | 委外扫码 | 扫码委外单码 WW-、到货确认 |
| 8 | 品质领料 | 待检通知、领料确认、质检结果录入 |
| 9 | 消息中心 | 待办、审批、通知 |
| 10 | 个人中心 | 个人资料、设置 |

APP 兼容：Android 9.0+，最低 SDK 28，目标 SDK 34。 分发方式：乙方提供 APK 安装包 + 甲方内网 OTA 服务器（无外网依赖）。

B.3 技术文档清单（10 份）

| # | 文档 | 受众 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理员操作手册 | IT 管理员 | PDF + 视频 |
| 2 | 业务员操作手册 | 业务员 | PDF |
| 3 | 工程师操作手册 | 工艺/图纸工程师 | PDF |
| 4 | 生管操作手册 | 生管员 | PDF |
| 5 | 仓管+品质操作手册 | 仓管员、品质员 | PDF + 视频 |
| 6 | 采购操作手册 | 采购员 | PDF |
| 7 | 财务操作手册 | 财务人员 | PDF |
| 8 | 人事操作手册 | 人事专员 | PDF |
| 9 | 总经理驾驶舱手册 | 总经理 | PDF |
| 10 | 部署运维手册 | IT 运维 | PDF |

B.4 培训交付计划

| 场次 | 培训内容 | 受众 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 系统管理员培训（部署 / 备份 / 权限） | IT 管理员 2 人 | 0.5 天 |
| T2 | 业务操作员培训（销售/工程师） | 业务员 + 工艺工程师 | 0.5 天 |
| T3 | 业务操作员培训（生管） | 生管员 | 0.5 天 |
| T4 | 业务操作员培训（仓管+品质） | 仓管 + 品质员 | 0.5 天 |
| T5 | 现场到厂集中答疑 | 全员 | 1 天 |
| 合计 |  |  | ≤ 3 天 |

B.5 里程碑与交付物

| 里程碑 | 周期 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 合同生效 + 7 天 | 项目启动会 + 详细实施计划 + 环境检查报告 |
| M2 | 合同生效 + 2 周 | V1.0 主链路（E1+E2+E3+E4+E5+E12）开发完成 + 内部测试报告 |
| M3 | 合同生效 + 3 周 | V1.0 全模块（E6+E7+E8+E9+E10+E11+E13）开发完成 + 集成测试报告 |
| M4 | 合同生效 + 4 周 | 系统上线 + 试运行启动 + 用户培训 + 部署运维手册 |
| M5 | 合同生效 + 5 周 | 验收通过 + 尾款支付 + 资料归档 |

B.6 源代码与介质

● 交付时机：验收通过后 7 个工作日内

● 交付物：

● 完整源代码（不含乙方通用框架库）Git 仓库 + 离线 ZIP 压缩包

● 数据库 Schema + 初始数据 SQL 脚本

● 部署脚本（Docker Compose 或裸机部署脚本）

● 一键备份/恢复脚本

● 介质：1 块 1TB 移动硬盘（加密）+ Git 仓库只读权限（甲方内部 GitLab）

● 知识产权：详见主合同第六条

B.7 验收报告模板

《昆山佰泰胜专属 ERP 系统 V1.0 验收报告》
合同编号：XP-ZPF202606082405
验收日期：2026 年 ___ 月 ___ 日
验收地点：江苏省昆山市

一、验收范围
  □ 13 个 Epic 功能模块 □ 安卓端 APP □ 10 份技术文档 □ 培训完成

二、验收结论
  □ 验收通过（AC 通过率 ___% ，性能达标）
  □ 有条件通过（附整改清单）
  □ 验收不通过（附问题清单）

三、双方签章
  甲方（昆山佰泰胜）：________________ 乙方（河南晓评）：________________
  日期：2026/___/___                     日期：2026/___/___

「本附件以主合同双方签字盖章为准；单独使用时须同时出示主合同。」